PROGRESS WEEK 1
PROYEK INFORMATIKA TAHAP III
JIMNY COFFEE / SATAR

Baseline Audit, Use Case Mapping, Initial Test Plan, Bug/Risk Backlog
Periode 5-11 Oktober 2026 | Presentasi Progress 12 Oktober 2026

STATUS DOKUMEN Update verifikasi 12 Oktober 2026. Baseline Git: main @ 81ca176. Semua lima evidence anggota (Rafael, Andika, Dion, Valentinus, Afrino) sudah masuk main. Full regression lokal: 83 tests PASS / 330 assertions. Sinkronisasi diagram Tahap II, hardening paket .env, dan sejumlah uji manual tetap merupakan tindak lanjut. Transkrip final menunggu kelengkapan bahan diagram/traceability.

# 1. Tujuan dan Scope Week 1

Program inti tidak dibangun ulang dari nol. Week 1 digunakan untuk menetapkan baseline program final, memetakan use case dan akses role aktual, menyusun rencana pengujian, mencatat risiko/temuan awal, serta menyiapkan sinkronisasi diagram/dokumentasi dengan source code final.

Tidak menambah fitur baru kecuali verifikasi kebutuhan menunjukkan ada use case wajib yang belum terimplementasi.

Jika program salah terhadap kebutuhan, source code yang diperbaiki dan diuji ulang.

Jika program sudah benar tetapi diagram/dokumentasi tertinggal, diagram/dokumentasi yang diperbaiki.

Setiap perubahan source harus diikuti regression test pada fungsi terkait.

Kontribusi setiap anggota harus dapat ditelusuri melalui GitHub.

# 2. Baseline Source dan Inventaris Project

| Item | Nilai |
| --- | --- |
| Laravel | 13.12.0 |
| PHP | 8.5.10 |
| Composer | 2.10.3 |
| Node | 22.15.0 |
| NPM | 10.9.2 |
| Routes | 64 |
| Models | 11 |
| Controllers | 24 |
| Blade views | 53 |
| Migrations | 24 |
| Feature test files | 19 (sesudah +1 LeaveRequestIntegrityTest) |
| Manual smoke scripts | 3 (+1 helper) |
| UI test scripts | 2 |
| UI screenshots in repo | 19 |

Baseline Git terbaru: branch `main`, commit `81ca176` setelah merge kontribusi Attendance/Shift/Leave Alka (evidence atas nama Afrino). Semua evidence Week 1 Rafael, Andika, Dion, Valentinus, dan Afrino kini berada di main. Main lokal sinkron dengan origin/main; hanya dokumen Word master lokal masih untracked.

# 3. Hasil Baseline Audit Teknis

| Area | Hasil | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Git branch / commit | main @ 81ca176 | PASS | Main terbaru mencakup merge evidence kelima anggota; commit 81ca176. File Word master lokal masih untracked. |
| Working tree | tracked clean; 1 untracked DOCX | PASS | main sinkron origin/main; dokumen master lokal belum di-commit. |
| Laravel | 13.12.0 | PASS | Framework berhasil boot pada audit Windows. |
| PHP syntax lint | 117 file PHP | PASS | Semua file PHP yang diaudit lolos syntax lint. |
| Routes | 64 routes | PASS | Route registration berhasil. |
| Laravel Unit/Feature suite | 83 tests / 330 assertions | PASS | Full regression Rafael sesudah merge 5 test LeaveRequestIntegrity; 83 PASS, 330 assertions. |
| Stock/Payment smoke | 24 scenarios | PASS | Reservasi stok, Cash/QRIS dan state payment lulus pada smoke. |
| Midtrans webhook smoke | 6 scenarios | PASS | Signature/order/amount/pending/settlement/expire tervalidasi. |
| Concurrency smoke | 5 scenarios | PASS | 2 proses PHP/2 koneksi MySQL; satu checkout berhasil dan satu ditolak pada stok terakhir. |
| POS UI test | compact-pos.cjs | PASS | Pagination, 42 produk, search, category, stock limit, cart, subtotal/tax/total tervalidasi. |
| Motion UI test | motion.cjs | PASS | Reduced motion, rapid click cap, cleanup efek lulus. |
| Vite production build | vite 8.3.1 | PASS | public/build/manifest.json dan assets terbentuk. |
| HTTP /login | HTTP 200 | PASS | Retest setelah memperbaiki launcher audit. |
| Secret in Git tracked source | .env ignored / not tracked | PASS | Namun paket ZIP masih membawa .env: lihat SEC-PKG-01. |
| Shift generation regression | 1 test / 7 assertions | PASS | ShiftGenerateAllDaysTest: Admin dapat membuat shift untuk setiap tanggal pada rentang tanpa input hari_kerja. |
| Attendance regression | 4 tests / 15 assertions | PASS | AttendanceIntegrityTest lulus setelah perubahan shift; delete guard dan late clock-in tetap konsisten. |
| Reporting regression | 10 tests / 78 assertions | PASS | LaporanAnalytics, FinancialHistoryIntegration, OwnerDashboard, dan OwnerDashboardV2 seluruhnya lulus. |

Kesimpulan Baseline Tidak ada bug Critical/High yang terkonfirmasi dari baseline automated/manual regression. Ini bukan klaim bahwa sistem bebas bug. Black-box per modul, invalid input, edge case, role/access, dan audit diagram tetap wajib dijalankan sesuai jadwal.

# 4. Pembagian Ownership Week 1

| Anggota | NIM | Area Ownership | Tanggung Jawab Week 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rafael | 245314089 | Integrasi, Payment, Stock Integrity, QA | Checkout-payment-stock, Midtrans, reservation, webhook, concurrency, automated regression, audit lint/build/database safety. |
| Dion | 245314083 | POS & Transaction Flow | Search/category, cart, quantity, customer name, checkout, transaction lifecycle, cancel/expire, receipt/struk, POS regression. |
| Andika | 245314084 | Reporting, Financial & Dashboard | Laporan harian/bulanan, filter transaksi, omzet, ranking menu, financial history, owner dashboard, validasi angka terhadap database. |
| Afrino | 245314090 | Attendance, Shift & Leave | Clock-in/out, attendance state, shift, leave request, approve/reject, rekap kehadiran, edge case operasional. |
| Valentinus | 245314074 | Auth, Account, UI/Documentation & Traceability | Login/session, akun, role/access, UI consistency, use-case mapping, diagram sync, screenshot, dokumentasi dan instrumen user testing. |

# 5. Peta Use Case / Implementasi Aktual

Peta berikut disusun dari routes/web.php, routes/auth.php, controller, dan Blade view pada source final. Ini menjadi acuan saat membandingkan diagram Tahap II.

| ID | Use Case | Actor | Controller | View / Boundary | Route | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | Login & Logout | Owner, Admin, Kasir | AuthenticatedSessionController | auth/login.blade.php | GET/POST /login; POST /logout | Valentinus |
| UC-02 | Reset / Update Password & Profile | Owner, Admin, Kasir | ProfileController, PasswordController, PasswordResetLinkController, NewPasswordController | profile/edit.blade.php; auth/forgot-password.blade.php; auth/reset-password.blade.php | /profile; /password; /forgot-password; /reset-password | Valentinus |
| UC-03 | Smart Assistant | Owner, Admin, Kasir | SmartAssistantController | components/smart-assistant.blade.php | GET /smart-assistant/insights; POST /smart-assistant/chat | Valentinus (UI) / Rafael (integrasi) |
| UC-04 | Laporan Harian | Owner, Admin, Kasir | LaporanController | laporan/report.blade.php | GET /laporan/harian | Andika |
| UC-05 | Laporan Bulanan | Owner, Admin, Kasir | LaporanController | laporan/report.blade.php | GET /laporan/bulanan | Andika |
| UC-06 | Lihat Riwayat & Detail Transaksi | Owner, Admin, Kasir | TransactionController | transaksi/index.blade.php; transaksi/show.blade.php | GET /transaksi; GET /transaksi/{id} | Dion / Andika |
| UC-07 | POS: Cari/Filter/Pilih Menu & Cart | Kasir, Admin | KasirController | kasir/index.blade.php | GET /kasir | Dion |
| UC-08 | Checkout Cash | Kasir, Admin | KasirController + TransactionService/PaymentService/StockReservationService | kasir/index.blade.php; payment/struk.blade.php | POST /kasir/checkout | Dion / Rafael |
| UC-09 | Checkout QRIS / Midtrans | Kasir, Admin | KasirController, PaymentController, MidtransWebhookController | payment/midtrans.blade.php; payment/struk.blade.php | /payment/*; POST /midtrans/notification | Rafael |
| UC-10 | Cancel / Expire / Delete Transaksi | Kasir, Admin | TransactionController | transaksi/show.blade.php | POST cancel; POST expire; DELETE transaksi | Dion / Rafael |
| UC-11 | Clock-In / Clock-Out / Status | Kasir, Admin | AttendanceController | komponen pada layout/dashboard terkait | POST clock-in; POST clock-out; GET status | Afrino |
| UC-12 | Ajukan Izin | Kasir, Admin | LeaveRequestController | komponen/form izin | POST /izin | Afrino |
| UC-13 | Dashboard Admin | Admin | AdminController | admin/dashboard.blade.php | GET /admin/dashboard | Andika / Valentinus |
| UC-14 | Kelola Menu, Harga & Stok | Admin | MenuController + StockService | admin/menu/index.blade.php; create/edit/price-history | /admin/menu/* | Dion / Rafael |
| UC-15 | Log Stok & Transaksi Admin | Admin | AdminController | admin/stok-log.blade.php; admin/transaksi.blade.php | GET /admin/stok-log; GET /admin/transaksi | Rafael / Andika |
| UC-16 | Kelola Shift & Rekap | Admin | ShiftController | admin/shift/index.blade.php; admin/shift/rekap.blade.php | /admin/shift/* | Afrino |
| UC-17 | Proses Pengajuan Izin | Admin | LeaveRequestController | admin/izin/index.blade.php | GET /admin/izin; POST approve/reject | Afrino |
| UC-18 | Kelola Akun & Role | Admin | AkunController | admin/akun/index.blade.php | /admin/akun/* | Valentinus |
| UC-19 | Dashboard Owner | Owner | OwnerController | owner/dashboard.blade.php | GET /owner/dashboard | Andika |
| UC-20 | Rekap Kehadiran Owner | Owner | OwnerController | owner/rekap-kehadiran.blade.php | GET /owner/rekap-kehadiran | Afrino / Andika |

# 6. Master Test Plan Awal

Test plan Week 1 belum berarti semua skenario sudah dieksekusi secara manual. Tabel ini menetapkan apa yang wajib diuji pada Week 2-3, termasuk evidence yang harus disimpan.

| Test ID | Owner | Skenario | Input/Aksi | Expected Result | Jenis | Evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-RF-01 | Rafael | Payment token ownership | Kasir A meminta token payment milik Kasir B | HTTP 404/403; token tidak diberikan | Negative/Security | PaymentTokenHardeningTest |
| TP-RF-02 | Rafael | Locked payment state | Minta token saat state transaksi/payment sudah terkunci | HTTP 409; Midtrans tidak dipanggil | Negative/State | PaymentTokenHardeningTest |
| TP-RF-03 | Rafael | Midtrans failure | Simulasikan kegagalan Midtrans saat token | HTTP 503; state lokal aman | Failure path | PaymentTokenHardeningTest |
| TP-RF-04 | Rafael | Webhook signature invalid | Notification signature salah | Ditolak; DB/stok tidak berubah | Security | midtrans_webhook_smoke |
| TP-RF-05 | Rafael | Webhook wrong order | order_id tidak dikenal/tidak cocok | Tidak mengubah transaksi | Negative | midtrans_webhook_smoke |
| TP-RF-06 | Rafael | Webhook wrong amount | gross_amount tidak cocok | Ditolak; reservasi tetap aman | Negative | midtrans_webhook_smoke |
| TP-RF-07 | Rafael | Settlement idempotent | Settlement dikirim lebih dari sekali | Stok dikonsumsi tepat sekali | Edge/Idempotency | stock_reservation_smoke |
| TP-RF-08 | Rafael | Expire/cancel release | Payment expire/cancel/deny/failure | Reservasi dilepas tepat sekali | Edge/State | stock_reservation_smoke |
| TP-RF-09 | Rafael | Concurrent checkout stok terakhir | 2 proses checkout ketika stok=1 | 1 sukses, 1 ditolak; stok akhir 0 | Concurrency | concurrency_smoke |
| TP-RF-10 | Rafael | Database safety | PHPUnit dijalankan | Hanya DB test khusus yang dipakai | Safety | DatabaseSafetyTest |
| TP-DI-01 | Dion | Search menu POS | Cari nama menu valid | Menu relevan tampil | Normal | compact-pos.cjs/manual |
| TP-DI-02 | Dion | Filter kategori POS | Pilih satu kategori | Hanya kategori terpilih tampil | Normal | compact-pos.cjs/manual |
| TP-DI-03 | Dion | Duplicate item | Tambah menu sama dua kali | Satu baris cart; qty bertambah | Edge | stock_reservation_smoke/manual |
| TP-DI-04 | Dion | Qty > stok | Naikkan qty di atas stok tersedia | Dibatasi/ditolak | Negative | compact-pos.cjs/manual |
| TP-DI-05 | Dion | Stok 0 | Pilih menu stok habis | Tidak dapat ditambahkan/checkout | Negative | compact-pos.cjs/manual |
| TP-DI-06 | Dion | Cart kosong | Klik checkout tanpa item | Checkout ditolak | Negative | manual |
| TP-DI-07 | Dion | Customer name | Masukkan nama pelanggan | Nama tersimpan pada transaksi | Normal | manual |
| TP-DI-08 | Dion | Cash checkout end-to-end | Cart valid + Cash | Transaksi sukses, stok tepat, struk tersedia | Integration | stock_reservation_smoke/manual |
| TP-DI-09 | Dion | Transaction lifecycle | Pending/cancel/expire/detail/struk | Status dan aksi sesuai rule | State/Edge | manual |
| TP-AN-01 | Andika | Laporan harian hanya transaksi sukses | Dataset success + pending/cancel | Omzet/count hanya transaksi valid | Data integrity | LaporanAnalyticsTest |
| TP-AN-02 | Andika | Jam tanpa transaksi | Hari dengan jam kosong | Series tetap lengkap; nilai 0 | Edge | LaporanAnalyticsTest |
| TP-AN-03 | Andika | Laporan bulanan leap year | Februari tahun kabisat | Jumlah hari/periode benar | Boundary | LaporanAnalyticsTest |
| TP-AN-04 | Andika | Previous year boundary | Januari dan bulan sebelumnya | Perbandingan lintas tahun benar | Boundary | LaporanAnalyticsTest |
| TP-AN-05 | Andika | Filter invalid / empty report | Input filter tidak valid/dataset kosong | Tidak crash; hasil aman | Negative | LaporanAnalyticsTest |
| TP-AN-06 | Andika | Owner revenue/ranking | Dataset transaksi & menu | Omzet/ranking sesuai data acuan | Data integrity | OwnerDashboardTest |
| TP-AN-07 | Andika | Financial history after user delete | Hapus user yang punya histori | Nama/role kasir histori tetap tampil | Integrity | FinancialHistoryIntegrationTest |
| TP-AF-01 | Afrino | Clock-in normal | Kasir pada jadwal valid melakukan clock-in | Attendance tercatat | Normal | manual |
| TP-AF-02 | Afrino | Late clock-in rule | Clock-in terlambat sesuai rule | HTTP 422 dan status alpha sesuai implementasi | Edge/Business rule | AttendanceIntegrityTest |
| TP-AF-03 | Afrino | Clock-out | User yang sudah clock-in melakukan clock-out | Waktu pulang tercatat | Normal | manual |
| TP-AF-04 | Afrino | Repeated attendance action | Clock-in/out berulang tidak sah | Ditolak tanpa duplikasi state | Negative | manual |
| TP-AF-05 | Afrino | Delete shift with attendance history | Hapus shift yang sudah punya attendance | Ditolak | Integrity | AttendanceIntegrityTest |
| TP-AF-06 | Afrino | Delete shift with pending leave | Hapus shift yang punya izin pending | Ditolak | Integrity | AttendanceIntegrityTest |
| TP-AF-07 | Afrino | Delete unused shift | Hapus shift tanpa histori/izin | Berhasil | Normal | AttendanceIntegrityTest |
| TP-AF-08 | Afrino | Leave approve/reject | Submit izin lalu proses Admin | State pending -> approved/rejected valid | Workflow | manual |
| TP-VA-01 | Valentinus | Login valid | Email/password valid | Masuk ke home sesuai role | Normal | AuthenticationTest |
| TP-VA-02 | Valentinus | Login invalid | Password salah | Autentikasi ditolak | Negative | AuthenticationTest |
| TP-VA-03 | Valentinus | Logout | User login memilih logout | Session berakhir; kembali login | Normal | AuthenticationTest |
| TP-VA-04 | Valentinus | Public registration disabled | Akses/register submit | Route/self-register tidak tersedia | Security/Requirement | RegistrationTest |
| TP-VA-05 | Valentinus | Role access matrix | Role membuka route yang bukan haknya | Ditolak oleh role middleware | Authorization | manual |
| TP-VA-06 | Valentinus | CRUD akun Admin | Tambah/update/hapus akun | Validasi role/data berjalan; akun berubah sesuai aksi | Functional | manual |
| TP-VA-07 | Valentinus | Admin cannot delete own managed account | Admin mencoba hapus akun sendiri via AkunController | Ditolak dengan pesan error | Safety | manual |
| TP-VA-08 | Valentinus | UI reduced-motion & rapid effects | Aktifkan reduced motion / klik cepat | Efek dibatasi & dibersihkan | Usability/UI | motion.cjs |

# 7. Initial Bug / Risk Backlog

| ID | Sev. | Kategori | Status | Temuan | Tindakan | Owner | DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-PKG-01 | High | Security / Packaging | CONFIRMED | Arsip final yang diperiksa berisi file `.env` meskipun `.env` tidak tracked Git. Jika ZIP dibagikan, secret lokal berpotensi ikut tersebar. | Buat paket distribusi tanpa `.env`, `.git`, `vendor`, `node_modules`; gunakan `.env.example`. Jangan commit secret. | Rafael | Sebelum ZIP berikutnya dibagikan |
| DOC-DIAG-01 | High | Documentation / Diagram | BLOCKED | Tidak ditemukan file diagram editable (.drawio/.puml/dll.) di ZIP final. Sinkronisasi diagram belum dapat diverifikasi terhadap source. | Kumpulkan diagram dari laporan/Tahap II atau file terpisah; review pada Minggu 4. | Valentinus | File diagram terkumpul dan terpetakan ke use case |
| DOC-README-01 | Low | Documentation | CONFIRMED | README masih menyebut source/preview digabung bertahap dan beberapa halaman mungkin belum ada di main, padahal main saat ini sudah pada merge PR #13 dan fitur inti tersedia. | Perbarui status repository setelah tim menyetujui wording final. | Valentinus | README sesuai kondisi main |
| TRACE-AUTH-01 | Medium | Traceability | CONFIRMED | Route registrasi publik dinonaktifkan, tetapi RegisteredUserController dan auth/register.blade.php masih tersisa dari scaffolding. Ini bukan exposure route, tetapi dapat membingungkan diagram/dokumentasi. | Pastikan use case tidak memuat self-registration. Putuskan apakah file scaffold tetap dipertahankan atau dibersihkan setelah review. | Valentinus | Diagram/auth docs konsisten |
| TRACE-ROLE-01 | Medium | Traceability / Access | VERIFY | Laporan harian/bulanan dan view transaksi berada pada group role kasir, admin, owner. Diagram lama harus dicek agar tidak membatasi fitur ini hanya pada Owner/Admin. | Bandingkan use case/diagram dengan routes/web.php. | Valentinus + Andika | Matrix role vs use case disetujui |
| TRACE-ROLE-02 | Medium | Traceability / Access | VERIFY | POS, payment, transaction action, attendance, dan submit izin hanya untuk Kasir & Admin; Owner tidak berada di group ini. | Verifikasi use case/activity/sequence lama. | Valentinus + Dion + Afrino | Diagram sesuai middleware aktual |
| TRACE-OWNER-01 | Medium | Traceability / Access | VERIFY | Route khusus Owner hanya dashboard dan rekap kehadiran; laporan/transaksi read-only diperoleh dari group semua role. | Pastikan diagram Owner menggambarkan sumber akses secara benar. | Valentinus + Andika | Diagram Owner final |
| QA-TOOL-01 | Low | QA Tooling | RESOLVED | HTTP smoke pertama menghasilkan false-negative `/login tidak merespons`; retest launcher yang benar menghasilkan HTTP 200. | Gunakan launcher HTTP smoke yang telah diperbaiki untuk audit berikutnya. | Rafael | HTTP /login PASS pada retest |

# 8. Checklist Sinkronisasi Diagram / Dokumentasi

☐ Public registration tidak boleh digambarkan sebagai use case aktif; route registrasi publik dinonaktifkan.

☐ Laporan harian/bulanan dan baca transaksi harus dicek terhadap akses aktual semua role: Kasir, Admin, Owner.

☐ POS, payment, transaction action, attendance, dan submit izin harus dicek sebagai hak Kasir + Admin, bukan Owner.

☐ Admin-only harus mencakup dashboard, menu/stok, shift, proses izin, akun, dan stock log.

☐ Owner-only route harus mencakup dashboard dan rekap kehadiran; laporan/transaksi read menggunakan common group.

☐ Sequence QRIS harus memuat pending, settlement, cancel/expire, stock reservation/release, idempotency dan webhook validation.

☐ Sequence POS/checkout harus memuat stock limit dan checkout guard.

☐ Class diagram perlu mencerminkan 11 model final dan relasi pentingnya.

☐ Nama actor, route, controller, state transaksi, dan istilah payment harus konsisten di semua diagram dan laporan.

Catatan penting: source ZIP final tidak memuat file diagram editable (.drawio/.puml/dll.). Diagram Tahap II harus dikumpulkan dari dokumen/file lain sebelum audit sinkronisasi dapat dinyatakan selesai.

# 9. Bukti Kontribusi GitHub yang Harus Diisi Tim

| Anggota | Area | Status | Bukti Minimum | Evidence Aktual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rafael 245314089 | Integrasi, Payment, Stock Integrity, QA | DONE | Commit/PR/review/test/documentation update | PR #14; evidence-rafael.md; commit evidence 18fd24a; merged ke main pada 89b19be. |
| Dion 245314083 | POS & Transaction Flow | DONE | Commit/PR/review/test/documentation update | PR #17; evidence-dion.md + test-plan-dion.md; commit f283b4c; merge 4f04d5f. |
| Andika 245314084 | Reporting, Financial & Dashboard | DONE | Commit/PR/review/test/documentation update | PR #15; evidence-andika.md; merge 29b3f30. BUG-W1-ANDIKA-01 (CSV download transition) terverifikasi RESOLVED. |
| Afrino 245314090 | Attendance, Shift & Leave | DONE (5/5) | Commit/PR/review/test/documentation update | evidence-afrino.md (324 baris), LeaveRequestIntegrityTest.php (178 baris); author Git Alka, modul diatribusikan ke Afrino. Commit test 45d1ffe; evidence 9dda7ee; masuk main @ 81ca176; 5/12 PASS, suite 83/330 PASS. |
| Valentinus 245314074 | Auth, Account, UI/Documentation & Traceability | DONE | Commit/PR/review/test/documentation update | PR #18; evidence-valentinus.md + ValentinusAccountManagementTest + ValentinusRoleAccessTest; commit 2caadab; merge a88ee1e. |

Bukti GitHub tidak boleh direkayasa. Jika tidak ada bug pada area tertentu, kontribusi tetap dapat berupa test case, test evidence, diagram/documentation update, atau review yang substantif dan tervalidasi.

# 10. Definition of Done Week 1

| Kriteria | Status |
| --- | --- |
| Baseline source final teridentifikasi | DONE |
| Baseline audit teknis dirangkum | DONE |
| Peta use case/modul aktual disusun | DONE |
| Initial test plan per anggota disusun | DONE |
| Initial bug/risk backlog disusun | DONE |
| Checklist sinkronisasi diagram disusun | DONE |
| Diagram Tahap II / file editable dikumpulkan | PENDING |
| Tiap anggota memvalidasi area ownership | DONE (5/5 evidence) |
| Tiap anggota memiliki bukti kontribusi GitHub | DONE (5/5 di main) |
| Commit hash / PR / screenshot / log aktual diisi | PARTIAL (5/5 commit+log; screenshot/diagram menyusul) |

# 11. Bahan Wajib untuk Presentasi 12 Oktober

Status program: implementasi inti tersedia; Tahap III fokus stabilisasi, testing, bug fixing, logic refinement, regression, dan sinkronisasi diagram.

Baseline Git: main @ 81ca176.

Baseline/regression terbaru: 83 tests / 330 assertions PASS; 24 stock/payment smoke PASS; 6 webhook PASS; 5 concurrency PASS; ShiftGenerateAllDaysTest 1/7 PASS; AttendanceIntegrityTest 4/15 PASS; reporting regression 10/78 PASS; Vite build PASS; HTTP /login 200.

Peta use case & ownership per anggota.

Master test plan normal/invalid/edge/security/concurrency per modul.

Initial backlog & temuan aktual: packaging ZIP masih membawa .env; diagram editable belum tersedia; README/traceability role masih perlu sinkronisasi; BUG-W1-ANDIKA-01 Report CSV Download Transition berstatus RESOLVED.

Bukti kontribusi GitHub: Rafael, Andika, Dion, Valentinus, dan Afrino/Alka seluruhnya telah masuk main; evidence-afrino.md dan LeaveRequestIntegrityTest.php telah diverifikasi.

Target Week 2: black-box putaran pertama + perbaikan bug Critical/High yang ditemukan.

# 12. Update Verifikasi 12 Oktober 2026

Current main: 81ca176; main lokal sinkron dengan origin/main; dokumen Word master lokal masih untracked.

Andika: BUG-W1-ANDIKA-01 (Report CSV Download Transition) severity Low, status RESOLVED. Fix historis berada pada commit 021e5ca; regression reporting terbaru tetap PASS.

Perubahan shift pada PR #16 menghapus input hari_kerja dan menghasilkan shift untuk setiap tanggal pada rentang. ShiftGenerateAllDaysTest PASS 1 test / 7 assertions dan AttendanceIntegrityTest PASS 4 tests / 15 assertions.

Perubahan struk pada PR #16 memperbarui alamat dari 'Jl. Kopi Nikmat No. 1' menjadi 'Jl. Cindelaras No. 44'. Ini dicatat sebagai content/data correction, bukan defect logic transaksi.

Full Laravel regression setelah merge Alka: 83 tests PASS / 330 assertions (durasi 12,85 detik, hasil eksekusi lokal Rafael).

Catatan atribusi Git: PR #16 di-merge oleh Dikaa/Andika, tetapi source commit af2b9a6 tercatat atas identitas Git Rafael. Untuk penilaian kontribusi individu, atribusi author perlu dikonfirmasi tim agar tidak salah pencatatan.

Status evidence Week 1: Rafael DONE, Andika DONE, Dion DONE, Valentinus DONE, Afrino/Alka DONE (5/5 merged ke main). Diagram Tahap II/file editable masih PENDING.

TRANSKRIP PRESENTASI BELUM DIBUAT

Evidence kelima anggota sudah lengkap. Transkrip presentasi final akan disusun setelah status diagram/traceability minimum dikonfirmasi; narasi dapat menampilkan baseline 81ca176 dan 83/330 secara faktual.

# 13. Penutupan Evidence Anggota — Merge Alka/Afrino

Pada 12 Oktober 2026, kontribusi cabang week1-attendance-shift-leave-audit telah berhasil masuk ke main. Perintah git fetch dan git pull --ff-only pada laptop Rafael memperbarui a88ee1e -> 81ca176 sebagai fast-forward. Dua berkas yang ditambahkan adalah dokumen evidence dan suite pengujian Leave. Tidak ada controller yang diubah dalam merge ini.

| Item | Bukti | Status |
| --- | --- | --- |
| Main terintegrasi | origin/main dan HEAD lokal @ 81ca176 | VERIFIED |
| Identitas kontribusi | Git: Alka; evidence PIC modul: Afrino | DIBEDAKAN |
| Source test | tests/Feature/LeaveRequestIntegrityTest.php (+178 baris) | MERGED |
| Source evidence | docs/progress/week-01/evidence-afrino.md (+324 baris) | MERGED |
| Commit test | 45d1ffe - Add leave request integrity tests for week 1 audit | MERGED |
| Commit evidence | 9dda7ee - Add week 1 evidence for attendance shift and leave audit | MERGED |
| Leave regression | 5 tests PASS, 12 assertions (hasil uji Alka) | PASS |
| Gabungan modul | 11 tests PASS, 39 assertions (hasil uji Alka) | PASS |
| Full Laravel regression | 83 tests PASS, 330 assertions, 12,85 detik (ulang uji Rafael) | PASS |
| Evidence anggota | Rafael, Andika, Dion, Valentinus, Afrino | 5/5 DONE |

Lima test Leave yang baru mencakup: pengajuan izin dengan shift valid; tanpa shift (ditolak); pengajuan sesudah clock-in (ditolak); approval oleh Admin; rejection oleh Admin. Test awal Alka sempat gagal akibat fixture shift_id/nama route yang tidak sesuai, lalu diperbaiki pada test tanpa perubahan controller.

Batas cakupan: 83/330 membuktikan hasil suite Laravel pada saat pengujian, bukan bebas bug. Double clock-in/out, pembatasan seluruh role, concurrency Leave, dan seluruh black-box manual masih harus dibuktikan sesuai rencana Week 2. Perubahan generate shift untuk setiap tanggal harus diselaraskan dengan kebutuhan operasional.

Status Week 1: evidence individual lengkap (5/5) dan source main telah diverifikasi. Definition of Done dokumentasi belum sepenuhnya ditutup karena diagram Tahap II editable, konsistensi traceability, dan keamanan distribusi ZIP tanpa .env masih memerlukan tindak lanjut.